亳州市2026年农村公路养护工程质量巡检项目

（项目编号：HZB20260033号）

竞争性磋商文件

服务类

采购人：亳州市交通运输局

采购代理机构：安徽省华都工程咨询有限公司

2026年7月22日

## 目   录

第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章评审办法

第四章采购内容及需求

第五章合同条款及格式

第六章响应文件格式

## 第一章    亳州市2026年农村公路养护工程质量巡检项目        竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目编号：HZB20260033号

2.项目名称：亳州市2026年农村公路养护工程质量巡检项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币 10万元

5.最高限价：人民币 100000.00元

6.采购需求：对亳州市2026年农村公路养护工程开展质量巡检工作。2026年亳州市农村公路养护工程计划940.1公里，其中修复性养护工程299.8公里，预防性养护工程640.3公里。质量巡检次数原则上2次，修复性养护工程抽检里程不少于计划里程的30%，预防性养护工程抽检里程不少于计划里程的10%。具体详见竞争性磋商文件。

7.合同履行期限：自签订之日起至2026年12月31日结束。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（2）标包划分： 共分为1个标包。

3．其他资格要求：具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程乙级及以上试验检测机构资质。

三、获取采购文件

1.获取时间：2026年7月22日至2026年7月29日（磋商文件的发售期限自开标之日起不得少于5个工作日），每天上午8：00 至12：00 ，下午14：30 至17：30 （北京时间，法定节假日除外），供应商须仔细阅读“供应商资格要求”，谨慎参与。

2.获取方式：

（1）现场报名：凡有意参加投标人，请于报名时间内报名，每日上午8:30分至11:30分、下午14:30分至17:30分（双休日及法定节假日除外），法定代表人或拟派的授权委托人至安徽省华都工程咨询有限公司(地址：安徽省亳州市经济开发区国购汇金广场B座11楼1106室)报名。

（2）网上报名：凡有意参加投标者，请于报名时间内报名，按报名方式要求将企业营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（格式自拟、内容需包含项目名称、联系人、联系电话、邮箱地址等）、身份证复印件等以上材料加盖公章以电子邮件方式发至安徽省华都工程咨询有限公司（邮箱地址：917276909@qq.com）并致电代理机构确认报名。费用支付方式在致电时将具体告知，报名时间以电子邮件签收之日起计算，报名时间截止后不再接受报名。

（3）磋商文件从亳州市交通运输局网（http://jtj.bozhou.gov.cn/）自行下载，请潜在投标人以上述（1）、（2）两种方式之一进行报名，招标人只接受报名成功的投标人递交的响应文件。

3磋商文件费用：磋商文件发售费300元/份，投标人需在提交投标文件时交纳谈判文件费用。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间（磋商时间）： 2026年 8月5日 9 点 00 分（北京时间）。

2.地   点：亳州市经济开发区国购汇金广场B座11楼会议室。

五、开启

1.磋商时间（同响应文件提交截止时间）： 2026年8月5日9点00分（北京时间）；

2.磋商地点：亳州市经济开发区国购汇金广场B座11楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

磋商公告发布媒介亳州市交通运输局网站（http://jtj.bozhou.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：亳州市交通运输局

地  址：亳州市谯城区药都路1289号

联系方式：0558-5123029

2.采购代理机构信息

名  称：安徽省华都工程咨询有限公司

地  址：亳州市经开区国购汇金广场B座11楼

联系方式：13665683736

2026年7月22日

## 第二章    供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：详见竞争性磋商公告。 地址：详见竞争性磋商公告。 联系人：详见竞争性磋商公告。 电话：详见竞争性磋商公告。 |
| 1.1.3 | 政府采购代理 机构 |  | 名称：详见竞争性磋商公告。 地址：详见竞争性磋商公告。 联系人：详见竞争性磋商公告。 电话：详见竞争性磋商公告。 |
| 1.1.5 | 资金来源及落实情况 |  | 财政资金，已落实。 |
| 1..1.6 | 服务期 |  | 详见第五章合同条款前附表。 |
| 1.1.7 | 服务地点 |  | 详见第五章合同条款前附表。 |
| 1.1.8 | 供应商资格要求 |  | 详见竞争性磋商公告。 |
| 1.1.9 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 |  | 采购人发出的澄清、修改及；补充文件等。 |
| 1.2.1 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 2026 年 7 月 29日16：00供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。 |
| 1.2.2 | 采购人澄清的时间 |  | 2026 年 7月 30日。 |
| 2.1.1 | 构成竞争性磋商响应文件（简称响应文件）的其他材料 |  | 供应商的书面澄清、说明和补正等。 |
| 2.3 | 磋商有效期 |  | 开标截止之日起 60 天。 |
| 2.4.1 | 磋商保证金 |  | 详见竞争性磋商公告。 |
| 2.4.3 | 磋商保证金的 退还 |  | / |
| 2.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 按照竞争性磋商文件要求进行签字或盖章。 |
| 3.1 | 竞争性磋商响应文件的递交要求 |  | 具体详见竞争性磋商公告。 |
| 3.1 | 是否退还竞争性磋商响应文件 |  | 否。 |
| 4.1 | 开标时间和地点 |  | 详见竞争性磋商公告。 |
| 4.2 | 开标程序 |  | 按竞争性磋商文件规定的开标程序进行开标。 |
| 4.3 | 响应文件数量 |  | 纸质的响应文件（3份）1正2副。密封完好。 |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组的组建 |  | 竞争性磋商小组的构成：3人以上单数（含3人）。 竞争性磋商小组的组建：按有关规定组建。 |
| 6.1 | 是否授权竞争性磋商小组确定成交供应商 |  | 否，推荐的成交候选供应商数量： 3名以上。 |
| 6.2 | 成交结果公告 媒介和成交通知 |  | 亳州市交通运输局网站（http://jtj.bozhou.gov.cn/） |
| 6.3.1 | 履约保证金的 缴纳和退还 |  | 履约保证金不收取。 |
| 6.4 | 知识产权 |  | 1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其 它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 11 |  | 本招标代理服务费定额收取3000元整。由成交人支付，不单独列项。 注： 1、中标人（成交人）支付的费用，同一个项目只能收取一次，中标人（成交人）变动的，由新的中标人（成交人）支付，已收取的费用应退还原中标人（成交人）。 2、投标人（供应商）在投标报价时应综合考虑到报价让利中。 3、中标人（成交人）在中标通知书办理前，由其单位账户转至采购代理机构服务费专户： 开户名：安徽省华都工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司亳州城建支行 账号：1311066609200028763 并备注“××××项目成交（中标）服务费”。 |  |

说明：竞争性磋商文件相关内容与供应商须知前附表不一致的，以供应商须知前附表为准。

三、投标人须知

（一）总    则

- 适用范围

- 本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规制订。

- 定义

- 服务：是指本采购文件所规定的服务内容。

- 采购人：是指采购人和采购代理机构的总称，具体见投标人须知前附表规定。

- 投标人资质要求

  - 参与本项目采购活动的投标人必须满足磋商公告中的投标人资格条件。

- 投标人参与磋商活动的费用

4.1投标人必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

- 竞争性磋商文件包括：

第一部分  竞争性磋商书

- 磋商公告

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 采购需求

- 评审标准与磋商程序

- 合同条款

第二部分  磋商响应书

- 磋商响应函

- 报价表

- 资格证明文件

- 项目团队人员配备情况

- 企业实力、业绩合同或成果文件等相关证明材料复印件

- 服务方案

- 磋商文件要求提供的或投标人认为需要提供的其他材料

- 投标人应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 投标人对竞争性磋商文件如有疑问，可以在投标人须知前附表规定时间，以书面形式（将盖章扫描件和可编辑word文档发送至917276909@qq.com）或以书面形式提交采购代理机构。采购代理机构对在此规定时间以前收到的且需要做出澄清的问题，将发出澄清通知。

- 竞争性磋商文件的修改

    - 在某些情况下，采购人或采购代理机构可能对竞争性磋商文件进行修改。

    - 采购人或采购代理机构对投标人质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以书面形式通知各投标人。答疑和澄清是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

    - 澄清、答疑或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）磋商响应书的编制

- 磋商响应书的语言及度量衡单位

- 投标人的磋商响应书、投标人与采购人或采购代理机构就有关磋商事项的所有来往函电，均须使用简体中文。

- 除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

- 磋商响应书构成

- 磋商响应书必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，装订牢固。根据档案管理要求，磋商响应书不得采用活页的方式装订，即不得用卡条装订或者抽杆夹等方法装订，否则其磋商响应书将不被接受，但投标人在磋商中形成的补充文件除外。

- 投标人所提供的磋商响应书，应在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

- 磋商响应书的正、副本的正文，均应打印，手工书写的磋商响应书将不被接受，但在磋商中形成的补充文件除外。

- 投标人必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为成交投标人，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

- 投标人不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。

- 磋商报价

10.1报价表上的价格是服务期限内为完成本项目采购内容发生的全部费用，包括但不限于资料收集费、调查费、研究报告及规划编制服务费、跟踪服务费、招标代理服务费、咨询费、劳务费、评审会务服务费、专家评审费、版权费、差旅费、其他费用（如资料费以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

- 报价的货币

11.1  投标人磋商报价须以人民币报价。

- 证明投标人合格的资格文件

12.1  投标人在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加采购活动、以及后有能力履行合同的所必需的技术、服务和人员管理等方面能力的证明文件。

- 符合竞争性磋商文件的证明文件

13.1  投标人应提交竞争性磋商文件要求的证明服务的合格性以及符合竞争性磋商文件规定的证明文件，并作为其磋商响应书的一部分。

- 磋商响应保证金

    - 投标人必须在实际参与竞争性磋商前，提交投标人须知前附表中规定数额的磋商响应保证金。未及时、足额交纳磋商响应保证金的投标人，将被拒绝参与磋商。

    - 磋商响应保证金可采取下列任何一种形式：

- 银行汇票；

- 转账；

    - 未成交投标人的磋商响应保证金，将在成交公告发出后五个工作日内予以退还。

    - 成交投标人的磋商响应保证金，将在成交投标人按第21条规定签订合同后五个工作日内退还。

    - 下列任何情况发生时，投标人的磋商响应保证金将被不予退还：

- 投标人在磋商有效期内撤回其磋商响应书；

- 投标人在磋商响应书中弄虚作假并查实的；

- 成交投标人，在规定期限内未能：

- 根据第21条规定签订合同的；

- 磋商有效期

- 磋商有效期见投标人须知前附表。

- 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原磋商有效期满之前，向投标人提出延长磋商有效期的要求。延长磋商有效期的要求将书面通知各投标人。

- 投标人可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

- 磋商响应书签署

- 磋商响应书应由投标人的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的法定代表人授权证书附在磋商响应书中。

- 磋商响应书应不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人单位公章，否则其磋商响应书不能进入评审。

（四）磋商响应书的递交

- 磋商响应书的密封和递交

17.1  投标人应将磋商响应书应用包装袋封装，封口处应盖有投标人公章。

17.2  如果所投项目分有多个包，则磋商响应书必须以包为单位进行封装。

17.3  磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、投标人全称。

17.4  磋商响应书应由投标人现场递交。

- 迟交的磋商响应书

18.1  采购人和采购代理机构将拒绝接收磋商开始后递交的磋商响应书。按磋商文件规定，磋商过程中按要求提交的文件除外。

- 磋商

- 按磋商顺序，根据第五章“评审标准与磋商程序”规定进行磋商。

- 对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审因素及分值权重见第五章“评审标准与磋商程序”中的“评分表”。

- 提交响应文件之后，直到授予成交投标人合同止，凡与本次采购有关的人员对属于评审、澄清、磋商的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 在评审和磋商期间，投标人试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 异常情况处理

20.1 磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：

- 投标人的报价均超过了采购预算；

- 经过磋商，投标人所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（五）授予合同

- 合同的签订

21.1  采购人在成交结果公示期内如未接到投标人的质疑和投诉，将与成交投标人签订合同。

21.2  采购人在合同完成后按照采购需求相关规定结算合同价款。

21.3  成交投标人因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交投标人之后第一位的候选投标人签订采购合同，以此类推。

（六）质疑与投诉

- 质疑

23.1  投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

23.2  投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门进行投诉。

（七）投标人须知的补充与修改

- 投标人除必须认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

- 本项目采购预算见磋商公告。

- 开标评标异常情况处理

## 第三章    评审办法

评标程序：

（一）资格性检查

项目开标结束后，应当依法对投标人的资格进行审查，再对供应商的资格性进行复查，对出现不符合下列情形之一时，作无效标处理。《资格审查表》如下：

| 条款序号 | 评标因素 | 评审内容评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合法有效的营业执照（“多证合一”证件） |
| 2 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件 | 符合竞争性磋商文件投标人资格声明函要求（格式附后） |
| 3 | 其他资格要求 | 符合竞争性磋商公告中其他资格要求 |
| 4 | 无重大违法记录声明函 | 符合竞争性磋商文件要求（格式附后） |
| 5 | 供应商信用 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 注：磋商小组按采购文件要求在评标系统对投标人（含联合体成员）进行交互查询，以 “信用中国（www.creditchina.gov.cn）”平台实时交互数据为准。遇系统故障，以磋商小组通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”人工查询为准，人工查询仍有故障的，则此项评标时不作要求。磋商小组应对故障页面证据截图存档。 |
| （二）符合性检查 资格性检查结束后，应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性检查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性检查表》如下： |  |  |
| 条款序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| 1 | 履行合同的设备和专业技术能力 | 符合竞争性磋商文件要求（格式附后） |
| 2 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（投标授权委托书） | 符合竞争性磋商文件要求（格式附后） |
| 3 | 供应商名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
| 4 | 响应文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认，并按竞争性磋商文件要求盖章或签字 |
| 5 | 响应报价 | 响应报价唯一 |
| 6 | 投标函 | 符合竞争性磋商文件要求（格式附后） |
| 7 | 承诺书 | 符合竞争性磋商文件要求（格式附后） |
| 8 | 响应文件的规格响应 | 响应文件完全满足竞争性磋商文件要求（审查《分项报价表（格式）》） |
| 9 | 响应文件其他内容 | 响应竞争性磋商文件的实质性要求，包括技术、报价、服务时间、质保期及售后服务措施等 |

注：1、资格性检查、符合性检查内容若有任何一项不满足，将不能进入技术评审和商务（报价）评审。

2、按照竞争性磋商文件要求进行签字或盖章，具体详见投标须知前附表2.7.3。

（三） 综合评审表

| 评审项目 | 分值 | 计分标准及依据 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 （60分） | 总体服务方案 （15分） | 根据本项目服务需求，投标人提供整体服务方案进行评审: 1）整体服务方案理解深刻，总体思路清晰，方案具体详实，定位准确，工作目标、内容和要求分析全面的，得10-15分； 2)整体服务方案理解全面，总体思路清晰，定位准确，工作目标、内容和要求分析，满足本项目采购需求的，得6-10分； 3）整体服务方案理解思路清晰但内容有所欠缺需要进一步完善的得1-5分； 4）未提供的不得分。 |
|  | 检测设施、设备 投入方案（15分） | 检测投入的主要机械、设备有详细的组织计划且计划周密;设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足检测要求，根据拟投入的主要机械、设备组织计划进行评审: 1）投标供应商拟投入的主要机械、设备计划分项内容齐全，拟投入的机械、设备针对本项目具有针对性，且符合项目实际情况的得10-15分； 2）投标供应商拟投入的主要机械、设备计划分项内容齐全，针对评审内容逐条分析，并制定措施，且符合项目实际情况，无套用、冒用其他项目的情况的得6-10分； 3）投标供应商拟投入的主要机械、设备计划分项内容混乱，管理措施描述不清，前后矛盾，部分内容缺失，存在套用、冒用其他项目的情况的得1-5分； 4）未提供不得分。 |
|  | 检测工作进度计划及保障措施方案（10分） | 检测工作进度计划及保障措施的详细性、完善性、针对性、可行性进行评审: 1）进度保障措施方案内容非常完整、进度计划及时间节点安排合理整体标准优于项目需求的得8-10分； 2)进度保障措施方案内容完善、进度计划及时间节点安排基本满足要求、整体标准基本满足项目需求的得5-7分； 3）进度保障措施方案内容有待提高、计划及时间节点安排有待完善的得1-4分； 4）未提供的不得分。 |
|  | 检测安全措施方案（10分） | 根据投标人提供的检测安全环保管理制度，检测安全保证措施（包括人员安全措施、设备安全措施等）等方面进行评审： 1）方案要点突出、有针对性，内容完整详实 表述清晰，与本项目实际需求有很高适用度，利于项目实施的得8-10分； 2）有一定针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得5-7分； 3）要点突出不够明显，内容有缺失，针对具体细节有待完善的得1-4分； 4）未提供的不得分。 |
|  | 难点及保证措施（10分） | 根据投标人提供的服务过程中的难点进行阐述，并提出详细的解决方亲及控制措施进行评审: 1）针对本项目特点，列出本项目的难点，并且有具体的保证措施和解决方案。各项措施和方案有针对性，对本项目实施有利的得8-10分； 2）针对本项目特点，列出本项目的难点，并且有具体的保证措施和解决方案。各项措施内容和方案基本清晰、完善的得5-7分； 3）针对本项目特点，列出本项目的难点。但缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得1-4分； 4）不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 人员配备 （9分） | （9分） | 除采购需求人员配备外： 每增加一名具有公路工程相关专业的试验检测工程师（或试验检测师），得3分，满分9分。 注：需提供人员证书、获奖证书扫描件，未提供不得分。 |
| 项目负责人技术能力 （11分） | （11分） | （1）具有公路或水运工程相关专业中级职称的得2分；高级及以上职称的，得3分，满分3分。 （2）主编或参编过行业（规范）标准或地方（规范）标准的，得3分。满分3分 （3）以项目负责人身份每提供1个农村公路养护工程第三方检测项目业绩的，得2.5分，满分5分。 |
| 业绩 （10分） | （10分） | 供应商每提供1个2023年1月1日以来的农村公路养护工程第三方检测项目业绩得5分，满分10分。 注：业绩须提供合同和中标（成交）通知书的复印件，业绩时间以合同签订时间为准。如合同中无法体现项目内容等关键评审因素的，须另附业主证明等相关证明材料，否则不得分。 |

2.价格评审表

| 评审项目 | 分值 | 计分标准及依据 |
| --- | --- | --- |
| 最后报价 （10分） | （10分） | 进入复审的最后投标价格，价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 |

评标总得分=技术标得分+价格标得分的汇总得分

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总技术评审和价格评审得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。

(四)评审办法

本次评审采用综合评分法。是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 1.评审原则

评审与谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 2.评审标准

详见评审办法前附表

### 3.评审

3.1评审应当遵循下列工作程序

（一）磋商程序、步骤

1、磋商程序

组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。交易中心指定1或2人负责记录及其他工作。

2、磋商步骤

（1）评审供应商的响应文件。谈判小组对供应商提供的响应文件进行初审，初审内容若有任何一项不满足，将不能进入技术评审和商务（报价）评审，为第一轮磋商做好准备。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）第一轮磋商。磋商小组与供应商从响应文件应包含的内容等方面展开磋商，如谈判小组与供应商不能通过磋商达成一致，磋商小组将不再与其磋商，第一轮磋商结束。

（3）第二轮磋商。磋商小组根据需要与供应商在某些方面展开谈判，第二轮磋商结束，供应商进行最后报价（最终磋商报价）（系统发出20分钟内须进行最终报价，否则不得进入综合评分）。

3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（二）响应文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备磋商资格。

2.符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

详见评审办法前附表1。

（三）综合评审

（1）对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

（2）本项目技术分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。

（3）评分步骤如下：

根据技术和价格分的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

技术和价格分汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术和价格分之和，即技术和价格总得分。

技术和价格分的综合评审指标详见前附表2、3。

（4）在符合性检查后，根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50% 的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50% ；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50% 的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50% ；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（四）综合打分和推荐成交候选供应商名单。

1、谈判结束后，所有参加谈判且符合谈判文件要求的供应商进行最后报价。

2、对技术标和商务标进行打分。

3、按照最后得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选人。

（五）编写评审报告。评审报告是竞争性磋商小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审和谈判记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括:

1.竞争性磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.下载竞争性磋商文件的供应商名单和竞争性磋商小组成员名单；

3.评审方法和标准；

4.开标记录和评审谈判情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

5.评审结果和成交候选供应商排序表；

6.竞争性磋商小组的授标建议。

（六） 保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

4.特殊情况的处置程序

4.1关于评审活动暂停

4.1.1竞争性磋商小组应当执行连续评标的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审谈判工作。只有发生不可抗力导致评审谈判工作无法继续时，评审谈判活动方可暂停。

4.1.2发生评审谈判暂停情况时，竞争性磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审谈判的条件时，由原竞争性磋商小组继续评审谈判。

4.2关于评审谈判中途更换竞争性磋商小组成员

4.2.1  除非发生下列情况之一，竞争性磋商小组成员不得在评审谈判中途更换：

（1）因不可抗力的客观原因，不能到场或需在评审谈判中途退出评审谈判活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个竞争性磋商小组成员需要回避。

4.2.2 退出评审谈判的竞争性磋商小组成员，其已完成的评审谈判行为无效。由采购人根据本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审谈判。

4.3记名投票

在任何评审谈判环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审谈判结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（须形成文字材料并签字）。

5.无效投标的情形

响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:

（1）不符合电子招标投标相关要求的有关规定，见供应商须知前附表电子招标投标相关要求；

（2）未按照竞争性磋商文件要求递交谈判保证金的；

（3）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（5）若允许联合体投标，供应商以联合投标、但未附联合体投标协议的；

（6）未按照竞争性磋商文件要求注明投标产品品牌、型号，只简单写上“响应”、“符合”或“满足”等字样的；

（7）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（8）在资格性、符合性检查评审中，竞争性磋商小组认定供应商的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（9）未按竞争性磋商文件规定的格式填写、内容不完整以至影响响应文件评审且不符合竞争性磋商文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；

（10）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性磋商文件规定提交投标替代方案的除外；

（11）供应商名称与报名时不一致的；

（12）响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应；所谓实质上响应，是指响应文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（13）未按照竞争性磋商文件要求进行承诺的；

（14）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（15）在公共资源交易活动过程中，同一项目（标段）的不同投标人，存在响应文件制作机器码或创建标识码相同的情况；

（16）不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

备注：竞争性磋商小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明，并向供应商公布结果。

6.废标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第四章    采购需求

采购内容及技术要求

一、服务内容：

（1）对亳州市2026年农村公路养护工程开展质量巡检工作。2026年亳州市农村公路养护工程计划940.1公里，其中修复性养护工程299.8公里，预防性养护工程640.3公里。质量巡检次数原则上2次，修复性养护工程抽检里程不少于计划里程的30%，预防性养护工程抽检里程不少于计划里程的10%。具体详见竞争性磋商文件；

（2）配合省厅开展农村公路养护工程质量巡检。

二、试验检测技术规范和要求

本项目的试验检测工作符合国家有关法律法规和工程建设标准强制性条文的规定。

本项目的试验检测工作符合交通运输部及安徽省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规 范、规程、办法、规定。

检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征 得采购人或采购人指定代表人的书面同意。

在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用 新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得采购人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

检测人在试验检测工作中必须使用《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分） 和下述标准、规范（不限于）：

1、《农村公路建设质量管理办法》(交安监发(2018)152号);

2、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(皖政办秘(2020)29号);

3、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(皖发(2018)17 号);

4《安徽省交通运输厅关于进一步加强农村公路建设质量监督管理的通知》(皖交建函(2020)286号):

5、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/-2017);

6、《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019);

7、《农村公路养护技术规范》(JTGTT 5190-2019):

8、监理签认的有关文件、施工资料等;

9、工程设计文件、变更设计文件;

10、其他现行相关标准、规范。

11、采购人根据工程需要另行补充的试验检测技术要求

三、投标项目人员最低要求

1.项目负责人：1人，应具有交通运输主管部门颁发的公路或水运工程检测工程师（或试验检测师）资格证书。

2.检测工程师：2人，应持有交通运输主管部门颁发的公路或水运工程检测工程师（或试验检测师）资格证书，专业为道路工程专业、桥梁隧道工程专业、交通工程专业（2014 年及以前核发的试验检测工程师证书要求包括材料、公路、桥梁、交通安全设施），以上专业不需要每名检测师同时具备，拟投入本项目人员覆盖以上专业即可。

3.检测员：2人，应具有交通运输主管部门颁发的试验检测员或（助理试验检测师）及以上资格证书，专业为道路工程、桥梁隧道工程、交通工程（2014 年及以前核发的试验检测员证书要求包括材料、公路、桥梁、交通安全设施），以上专业不需每名检测员同时具有，拟投入本项目人员覆盖以上专业即可。

备注：所投入人员注册单位与投标人名称一致，需具有公路水运工程试验检测管理系统人员注册信息截图。

## 第五章 合同条款及格式

### 一、合同条款前附表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期：合同履行期自签订之日起至2026年12月31日结束。 |
| 2 | 服务地点：亳州市行政区域内，采购人指定地点。 |
| 3 | 付款条件：完成公路养护工程质量巡检工作，并提交相关检查检测报告，验收合格后一次性付清合同款。 |
| 4 | 索赔方式:见合同条款。 |

### 二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方须向甲方提供的一切服务

(4)“甲方”系指合同格式中所述购买服务的单位。

(5)“乙方”系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。

(6)“项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(7)“天”指日历天数。

2.服务规格

2.1 乙方提供的服务档次、服务种类、服务标准、服务限额应与竞争性磋商文件规定的相一致。

3.合法性

3.1 乙方应保证甲方在合同中所享有服务期和服务范围内的权益合法性，即不违反国家的法律法规。

4.服务要求

4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。

4.2 乙方提供的服务应具有合理性、可行性和可操作性。

5.付款

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务。手续办完后，乙方应向甲方提供发票和清单，甲方依“合同条款前附表”规定的付款条件付款。

6.质量保证

6.1乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方将定期或不定期的对项目实行动态跟踪、检查。

6.2乙方在收到甲方关于服务质量问题的通知后二十八（28）天内，应迅速查处并答复。

6.3如果乙方在收到通知二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7 .乙方履约延误

7.1 乙方应按照甲方规定的时间表提供服务。

7.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

7.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

8.误期赔偿

8.1 除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9.不可抗力

9.1 尽管有合同条款第7条、8条和13条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10 .税费及保险

10.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关因提供服务发生的保险均应由乙方负担。

11.履约保证金

11.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

12.争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

12.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

13 .违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

14.破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15.转让和分包

15.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

16.适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17.合同生效

17.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

18.主导语言

18.1本合同一式4份，以中文书就，甲方，乙方各执2份。

19.合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

### 三、 合同格式

（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）。

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）竞争性磋商文件及附属资料；

（3）供应商提交的响应文件和补充承诺；

（4）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“附件”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币         元整（小写：         元），分项价格在投标报价表中有明确规定。

5.付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

6.合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签章（签名）、单位盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式4份，以中文书就，甲方，乙方各执2份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.违约与处罚：

①甲方应按照合同规定的时间办理支付手续，每拖延1天乙方可向甲方加收合同总价3 ‰的违约金。

②乙方未能按时交货\服务，每拖延1天，须向甲方支付合同总价3  ‰的违约金。

③乙方交付的货物\服务不符合合同规定或经验收不合格的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总价  3 %的违约金。

④甲方无正当理由拒收货物\服务，须向乙方支付合同总价 3%的违约金。

⑤乙方工期延误超过7天，视同乙方未能交付货物\服务。乙方未能交付货物\服务，则向甲方支付合同总价3%的违约金。

⑥ 系统经2 次验收仍不合格，或者乙方未能交货\服务，除要求乙方承担违约责任外，甲方有权单方面解除合同。

⑦以上违约金最高数额均不超过合同总价的  5  %。

8.未尽事宜

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（甲方公章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

乙方（乙方公章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

- 响应文件格式

项目

（项目编号：HZB20260033号）

竞争性磋商响应文件

供应商：

年           月            日

### 一、响应函（格式）

亳州市交通运输局：

1.授权        (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理      项目名称及编号（如为划分标包项目注明标包号）     项目投标的有关事宜。遵照竞争性磋商文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2.我方同意接受竞争性磋商文件中谈判有效期的相关规定。

3.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意按照竞争性磋商文件的要求，递交金额为人民币（大写） /  元（小写： / 元）的谈判保证金。并且承诺，在谈判有效期内如果我方撤回响应文件或成交后拒绝签订合同。

5.我方愿意提供可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7.我方完全理解不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：                                       (盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （法定代表人签字或盖章）

联系电话（传真）：

年    月    日

### 二、开标一览表（报价表）（格式）

供应商名称:

| 项目名称 （第X标包） |  |
| --- | --- |
| 报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期(工期) | 合同签订之日起 日内完成。 |
| 备注 | 此次报价为第一轮报价，装入响应文件。 |

注：1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及成交依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一标包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

2.投标报价、折扣率或费率精确到小数点后2位，最后一位采用四舍五入的方法进行填写。

法定代表人（盖章）：

供应商(盖章)：

年     月     日

### 三、分项报价表（格式）

供应商名称：                          项目编号：                  标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 分项名称 | 服务费用报价依据 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商(盖章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 四、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

供应商名称：                          项目编号：                   标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(签字或盖章)

法定代表人（盖章）

注：1.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2.表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 五、拟投入本项目的人员简历表（格式）

供应商名称：                     项目编号：                  标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书、专业技术职称（如有 |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 甲方及联系电话 |  |  |

供应商(盖章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1.按表“五、拟投入本项目的工作人员汇总表”所填报人员，每人一张。

2.提供该项目人员近半年（开标之日起上推6个月）投标人为其连续缴纳的3个月社保证明（社保管理单位出具），提供相关证书（如有）。（原件的扫描件（印章须为彩色）编入响应文件，原件中标后由采购人核验）

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

4.表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 六、供应商主要业绩一览表（格式）（如要求）

供应商名称：                     项目编号：                  标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1.提供证明投标人业绩的合同等相关资料。（原件的扫描件（印章须为彩色）编入响应文件，原件中标后由采购人核验）

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 七、服务方案（格式）

（供应商根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写）

供应商：             (盖章)

日  期：      年     月     日

### 八、资格证明及有关材料

1.营业执照

2.投标人资格声明函

3.履行合同的设备和专业技术能力

4.投标人近三年无重大违法记录声明函（格式附后）

5.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

6.承诺书（格式附后）

7.联合体协议书（格式附后）

8.其他资格要求（按招标公告要求提供）

格式1：

提供营业执照扫描件或复印件

格式2：

投标人资格声明函

亳州市交通运输局 ：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“XXX采购项目”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）：企业法人营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：如我方中标 ，我方愿意在发放中标通知书前向本项目采购人提供符合招标公告要求的（二）、（四）、（六）项具体证明材料供采购人核验。如采购人发现我方有违法、违规、弄虚作假行为，可取消我方中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标供应商名称(盖章)：

日期：  年   月   日

格式3：

履行合同的设备和专业技术能力

一、服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：关于项目人员职称：竞争性磋商文件如对相关人员职称有要求的，须按竞争性磋商文件要求填写。

投标供应商名称(盖章)：

日期：     年   月   日

格式4：

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（开标之日起倒推三年）无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖章)：

日期：     年   月   日

格式5(1)：

法定代表人身份证明书（格式）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

供应商：             (盖章)

日  期：      年     月     日

格式5(2)：

投标授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

授权委托人身份证正反面的扫描件或复印件

供应商：                                        （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式6：

承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司和拟派项目负责人无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖章)：

日期：    年   月   日

格式7：

其他资格要求（按招标公告要求提供）

### 九、信誉一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填报要求：1.依据综合评审中的信誉要求填写本表并提供相关证明材料；2.请投标人按照本信誉证书一览表信誉证书名称的排列顺序提供相关的证书资料，否则有可能影响评审结果，责任自负。

### 十、第二轮报价表（格式）

项目第二轮报价表

致：

本公司十分高兴地收到编号为HZB20260033号的采购函，我方已研究了该文件的全部内容，现就         项目做出第二轮报价：

一、本公司承诺

1.本公司的报价函一旦被认可，该报价即为合同价；

2.本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受处罚；

3.本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将采购文件、补充文件、服务竞争性磋商文件标准文本中的“合同条款” 以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4.本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、第二轮报价

本公司第二轮报价为：人民币大写                                  元（¥            元）。

注意：如供应商为小型、微型企业的，评审时以上述报价扣除落实政府采购政策的价格为评审价格。

三、服务期（工期）

签订合同后，      个日历天内完成。

四、服务承诺（如有可另附页）

联系人：

联系电话:

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字 ：

(日期)          年      月     日

注：本报价表不须装入响应文件，谈判结束后，供应商进行最后报价时使用。

### 十一、其他资料（按采购文件要求提供）